工程造价报价表

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 某高层住宅 1# 楼 |
| 项目所在地: | 北京市 |
| 工程阶段: | 预算 |
| 计税方式: | 一般计税 |
| 编制人: | 张工 |
| 审核人: | 李工 |
| 编制日期: | 2026-07-19 |

编制说明

一、本报价依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 编制。

二、项目所在地: 北京市,工程阶段: 预算。

三、计税方式: 一般计税

四、综合单价 = 材料费 + 人工费 + 机械费 + 管理费(5%) + 利润(5%) + 规费 + 税金(9%/3%)

五、二类措施费以分部分项合计为基数,各项费率按地区取定;

六、三类规费以分部分项+措施为基数,税金以分部分项+措施+规费为基数;

七、工程总造价: ¥ 149,525.12 元

一类(分部分项): ¥ 104,022.00

二类(措施费):    ¥ 5,721.21

三类(规费+税金): ¥ 39,781.91

投标报价汇总表

| 序号 | 费用类别 | 金额(元) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类 分部分项工程费 | 104,022.00 | 69.57% |
| 2 | 二类 措施项目费 | 5,721.21 | 3.83% |
| 3 | 三类 规费 + 税金 | 39,781.91 | 26.61% |
|  | 工程总造价 | 149,525.12 | 100.00% |

分部分项工程量清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 专业 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30 商品混凝土 | 土建 | m³ | 100 | 540.32 | 54,032.00 |  |
| 2 | φ12 钢筋 | 土建 | t | 5.5 | 5980.00 | 32,890.00 |  |
| 3 | 模板安拆 | 土建 | m² | 200 | 85.50 | 17,100.00 |  |
|  | 本页小计 / 一类合计 |  |  |  |  | 104,022.00 |  |

措施项目清单计价表(二类)

| 序号 | 措施项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工 | 分部分项合计 | 3.5000% | 3,640.77 |  |
| 2 | 夜间施工 | 分部分项合计 | 0.5000% | 520.11 |  |
| 3 | 二次搬运 | 分部分项合计 | 0.5000% | 520.11 |  |
| 4 | 冬雨季施工 | 分部分项合计 | 0.5000% | 520.11 |  |
| 5 | 已完工程保护 | 分部分项合计 | 0.5000% | 520.11 |  |
|  | 二类合计 |  |  | 5,721.21 |  |

规费/税金项目计价表(三类)

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项+措施 | 25.0000% | 27,435.80 |  |
| 2 | 税金(一般计税, 9.0%) | 分部分项+措施+规费 | 9.0000% | 12,346.11 |  |
|  | 三类合计 |  |  | 39,781.91 |  |